配药操作舱内多相机视频数据管理平台需求文档

V1.1.13 舱内多相机采集版

云端数据管理 / 舱内多相机采集 / 数据标注 / 数据清洗 / 数据集版本化导出

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1.13 |
| 编制日期 | 2026-07-02 |
| 适用场景 | 面向配药舱/配药工作区内护士配药操作的多相机视频数据，支持按 camera_set 配置的多路相机视频入库、标注、复核、清洗与训练数据集导出。 |
| 项目边界 | 只覆盖云端数据侧：视频资产管理、元数据、标注、复核、前置/后置清洗、数据集版本化与导出；不覆盖边端硬件采集、实时AI推理、模型训练部署、硬件控制和医院业务系统深度改造。 |
| 交付用途 | 用于产品需求评审、研发拆分、标注规范讨论、里程碑验收 |
| 项目简称 | 配药视频数据平台 |

说明：本版将采集口径调整为配药舱内可配置多相机采集；平台以 capture_session 管理护士配药操作视频，不再写死相机数量，也不包含硬件控制或非人工操作对象标签。

文档修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早期版本 | 2026-07-01 至 2026-07-02 | 完成项目边界、MVP 范围、标签体系、数据模型和接口草案的多轮收敛；历史细节不再逐条展开。 | 历史归档 |
| V1.1.8 - V1.1.12 | 2026-07-02 | 完成多相机数据结构、session/stream 状态、数据集版本、字段命名、格式样式和归档版基础整理。 | 阶段归档 |
| V1.1.13 | 2026-07-02 至 2026-07-03 | 调整为配药舱内可配置多相机采集口径；统一 camera_set / camera_stream、human_hand、隐私标注层、split、同步阈值和验收科学性边界。 | 评审版 |

目录

1. 项目背景与目标	6

1.1 背景说明	6

1.1.1 科学性边界与需求假设	6

1.2 建设目标	6

1.3 成功定义	7

2. 视频场景分析	7

2.1 真实采集视频抽象	7

2.2 视觉与数据特征	7

2.3 配药操作流程拆分建议	8

2.4 推荐主流程 Step	8

2.5 设备采集适配结论	9

2.6 配药舱内多相机覆盖与编号规则	9

3. 项目范围与边界	10

3.1 本期范围	10

3.2 明确不在本期范围内	11

3.3 需求优先级定义	11

3.4 场景范围与标签收敛原则	11

3.5 V1 试点场景：注射/输液配制多相机视频	12

3.6 多相机设备采集与视角管理	12

4. 用户角色与权限	12

4.1 权限原则	12

5. 总体业务流程	13

5.1 数据状态流转	13

5.2 闭环流程图（文字版）	13

5.3 关键状态机	14

5.4 前置清洗与后置清洗	14

6. 功能需求	15

6.1 数据接收与入库管理（P0）	15

6.2 视频资产管理（P0）	15

6.3 元数据管理（P0）	15

6.4 标注项目管理（P0）	17

6.5 标注工具集成（P0/P1）	17

6.6 标注复核与质量控制（P0/P1）	17

6.7 清洗管理（P0）	18

6.8 数据集版本管理（P0）	18

6.9 统计看板（P1）	19

7. 标注体系与标注规范	19

7.1 标注目标	19

7.2 V1 标签范围	19

7.2.1 V1 Object 标签收敛建议	20

7.3 Step 标注规则	21

7.4 Object 标注规则	21

7.5 异常与质量标签规则	21

7.6 标注输出要求	22

7.7 异常标签真值分级	22

8. 数据清洗需求	23

8.1 清洗目标	23

8.2 清洗维度	23

8.3 视频质量阈值建议	24

8.4 清洗规则版本化	24

8.5 清洗结果状态	24

9. 可训练数据集构建需求	25

9.1 数据集类型	25

9.1.1 数据集阶段划分	26

9.2 数据集准入规则	26

9.3 训练/验证/测试划分规则	26

9.4 数据集版本命名	26

9.5 导出包结构	27

10. 数据模型与文件结构	27

10.1 核心实体	27

10.2 数据状态字段建议	28

10.3 存储分层	29

11. 接口需求	30

11.1 与边端上传的接口边界	30

11.2 上传元数据最小字段	30

11.3 标注结果回传格式	31

11.4 边端上传约束与云端接收规则	31

11.5 接口通用要求	32

12. 非功能需求与合规要求	33

12.1 性能要求	33

12.2 安全与隐私要求	33

12.3 可维护性要求	33

13. 验收标准	33

13.1 MVP 验收样例	34

13.2 标注与数据质量量化指标	34

14. 实施里程碑	35

15. 风险与待确认事项	35

15.1 主要风险	35

15.2 待确认事项	36

16. 后续扩展与架构预留	37

附录 A. 标签字典（建议 V1）	38

A.1 Step 标签	38

A.2 Object 标签	39

A.3 Quality 与 Exception 标签	40

附录 B. 字段摘要	40

B.1 manifest 字段摘要	40

B.2 标注结果字段摘要	41

附录 C. 参考资料与工具选型依据	41

1. 项目背景与目标

1.1 背景说明

本项目面向配药舱/配药工作区内护士配药操作的多相机视频数据。采集设备在舱内不同位置安装多路摄像头，从全局、侧向、近景或辅助视角采集同一次配药操作，并在满足一定条件后上传到云端。当前本文档只定义云端侧需求：数据接收后的管理、标注、清洗、质检、版本化和训练集导出。

由于配药操作是流程性强、对象细小、隐私敏感、动作边界依赖时间序列的场景，系统不能只把视频当作普通文件保存，而应建立“采集 session + 多路视频资产 + 元数据 + 标注状态 + 清洗状态 + 质量状态 + 数据集版本”的完整闭环。

1.1.1 科学性边界与需求假设

本需求以注射/输液配制多相机视频作为数据平台场景样例，可用于抽象云端数据管理、标注、清洗和数据集构建能力，不能代表完整医院配药 SOP、所有科室流程或完整硬件控制逻辑。

平台标注只描述视频中可见的行为、对象、时间边界、质量问题和隐私风险，不直接判断配药操作是否规范，也不判断药品、剂量、处方或医嘱是否正确。

处方、医嘱、药品主数据、扫码结果、差错真值不能从画面中推断；如后续作为监督信号，必须来自医院授权业务系统、边端事件日志或专家复核结果。

动作标签、对象标签、异常标签和关键帧定义属于初始建议，正式冻结前应由护理、药学、算法、数据治理和合规人员共同审定。

训练集发布前应覆盖多人员或多设备、多批次、多视角、多光照和多类型配药任务，避免从单一视频、单一操作者、单一设备或单一科室过拟合。

1.2 建设目标

目标一：建立云端视频数据资产库，统一管理原始视频、脱敏视频、抽帧图像、标注文件、清洗报告和数据集版本。

目标二：支持配药操作流程的 session 级时间段标注、camera 级关键对象标注、异常事件标注和标注质检。

目标三：形成可复用的数据清洗规则，对低质量、重复、隐私风险、标注异常的数据进行剔除、修复或隔离。

目标四：按训练任务导出标准化数据集，第一阶段重点支持流程步骤识别数据集、关键对象检测数据集、质量/隐私评估数据集；流程质检数据集作为后续结合外部业务日志后的扩展方向。

目标五：保留数据版本、操作审计、权限控制和合规字段，支持后续算法训练、复现实验和问题追溯。

1.3 成功定义

| 成功项 | 衡量方式 |
| --- | --- |
| 数据可管 | 每组 capture_session 可查询任务、设备、时间、场景、状态、质量、标注任务和所属数据集版本；每路 camera stream 可查询来源、摄像头位置、视角角色、质量和标注状态。 |
| 标注可控 | 标签体系可配置；标注任务可分配、回收、复核；标注错误可追踪到人和版本。 |
| 清洗可复现 | 每条清洗规则有名称、版本、阈值、执行时间和结果；清洗前后数据可对比。 |
| 数据集可训练 | 一期导出的数据包必须包含 manifest.jsonl、action_segments.jsonl、objects_coco.json、类别字典、划分文件和版本说明；其他格式作为后续扩展。 |
| 边界清晰 | 云端侧只接收和处理边端上传结果，不负责边端硬件采集、触发上传、模型训练部署。 |

2. 视频场景分析

2.1 真实采集视频抽象

本项目处理的数据来自配药舱/配药工作区内的多相机采集系统。一次完整配药操作定义为一个 capture_session，由按 camera_set 配置启用的多路 camera_stream 组成。平台以 capture_session 为数据管理、标注、清洗、复核和数据集划分的基本单位。

从数据平台角度看，这类视频的核心价值不是“看起来像配药”，也不是直接判断医疗操作是否正确，而是把一段连续操作转化为可训练的结构化数据：哪些时间段属于准备工位、取用药瓶/耗材、核对候选、剂量处理/配制、最终观察、清理废弃物，哪些帧中出现了关键对象，哪些片段存在遮挡、模糊、隐私、异常候选或标注不确定。

2.2 视觉与数据特征

| 特征 | 表现 | 对系统需求的影响 |
| --- | --- | --- |
| 舱内全局视角 | 覆盖配药舱/工作区整体、托盘、容器和废弃物区域。 | 用于 Step 边界、场景完整性、非目标片段和缺流遮挡判断。 |
| 舱内侧向视角 | 补充全局视角盲区和器具遮挡，观察左右或前后侧操作细节。 | 用于复核关键动作，并作为 evidence_cameras 的补充视角。 |
| 舱内近景视角 | 接近操作区域，可看到注射器、药瓶/安瓿、棉签、瓶盖等近景细节。 | 用于 P0 Object 目标框标注和局部动作证据。 |
| 手部与器具遮挡 | 护士手部、器具或容器可能遮挡瓶口、针筒、瓶盖等目标。 | 标注规则需支持 occluded、low_confidence 和多视角证据。 |
| 透明器具与反光 | 注射器、输液容器、玻璃瓶存在透明、反光和低对比问题。 | 需要保留原始分辨率，记录质量标签，并支持人工复核。 |
| 多路同步与缺流 | 同一 session 可能出现缺流、时间偏移或某路视角不可用。 | 需要记录 session_status、stream_status、sync_status 和缺流原因。 |
| 隐私敏感 | 可能拍到屏幕、标签文字、处方、工牌或环境信息。 | 必须建立隐私区域、脱敏状态、访问控制、审计日志和导出限制。 |

2.3 配药操作流程拆分建议

系统第一版建议采用“任务级 Goal + 可见动作 Step + 关键对象 Object + 异常候选 Event + 质量标签 Quality Flag”的拆分方式。不要一开始要求标注每个手指或每个微小动作，也不要把无法从画面确认的药品、剂量、扫码和合规结论标成真值，否则标注成本高、边界不一致、后期难以验收。

| 层级 | 定义 | 一期 MVP 要求 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| Goal | 一段视频最终完成的业务目标。 | medication_preparation | 可按科室、任务类型继续细分。 |
| Sub-scene | 同一 Goal 下的子场景。 | injection_iv_preparation | 口服药分装、扫码核对、贴签交接。 |
| Step | 视频中的主要可见动作段。 | 5 个 P0 Step：准备、取用、配制、观察、清理。 | read_order、verify_medicine、package_label、place_delivery 条件触发。 |
| Substep | Step 内部细动作。 | 不进入一期验收。 | draw_liquid、inject_or_transfer、mix_solution 等 P1 试运行。 |
| Object | 画面中需要检测或跟踪的对象。 | 9 个 P0 标注项，其中 8 类为普通对象，privacy_region 为隐私标注层；细分类通过属性记录。 | 针头、针帽、锐器盒、包装、扫码器等样本稳定后细分。 |
| Exception | 可观察异常候选。 | recheck、pause_confirm、occlusion_interrupt、unknown_exception。 | 业务确认异常必须接外部日志或专家复核。 |
| Quality | 质量与隐私标签。 | blur、dark、overexposed、occluded、privacy_risk、non_target_scene、duplicate。 | 更多质量指标可后续扩展。 |

2.4 推荐主流程 Step

| Step 标签 | 优先级 | 中文名称 | 边界说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| prepare_workspace | P0 | 准备工位/器具 | 拿取或摆放托盘、注射器、棉签、药瓶、输液容器等；开始接触目标药品/耗材前结束。 |
| retrieve_medicine | P0 | 取药/取耗材 | 取用药瓶、安瓿、西林瓶、输液容器或相关耗材；目标物进入配制动作前结束。 |
| prepare_dose | P0 | 剂量处理/配制 | 抽吸、推注、转移、稀释、混匀、排气、消毒接口等核心配制动作；液体转移或剂量处理完成后结束。 |
| final_review | P0 | 最终复核/观察 | 观察针筒刻度、液体状态、瓶口、标签或托盘；只标可见观察行为，不判断医疗正确性。 |
| cleanup | P0 | 清理/废弃处理 | 处理棉签、瓶盖、针帽、包装、废弃物容器或锐器盒；废弃处理完成或视频结束。 |
| read_order | 可选 | 查看医嘱/任务单 | 只有画面中出现屏幕、纸质医嘱、任务单或药品清单时标注。 |
| verify_medicine | 可选 | 核对/扫码候选 | 只有明显查看标签、扫码、对照包装或停顿确认时标注；不判断核对结果。 |
| package_label | 可选 | 分装/贴签 | 只有出现封装、贴签、放入药袋/药杯/输液袋时标注。 |
| place_delivery | 可选 | 放入药车/交接区 | 只有出现放入药车、交接区或指定区域时标注。 |

异常处理不作为主 Step，与其他 Step 不互斥，应作为 Event/Exception 附加标签记录。一期验收只看 P0 Step 是否能稳定标注；可选 Step 和 Substep 不作为一期通过条件。

说明：V1 只要求标注 Step 时间段、关键对象框和质量/隐私标签；小目标细分、手物交互和流程质检作为后续扩展。

2.5 设备采集适配结论

早期公开视频仅用于标签讨论和边界验证，不作为一期验收数据来源；一期验收数据以配药舱内多相机真实采集的 capture_session 为准。

本阶段只标注可见动作、对象、时间边界、质量问题和隐私风险；药品是否正确、剂量是否正确、扫码是否通过、操作是否合规，必须依赖外部业务日志或专家复核，不能由画面直接推断。该场景适配不替代平台通用标签体系，只用于确定当前 V1 试运行优先范围。

2.6 配药舱内多相机覆盖与编号规则

本项目采集设备为配药舱/配药工作区内的多相机采集系统。相机安装在舱内不同位置，用于从全局、侧向、近景或辅助视角采集护士配药过程。相机数量不在需求中固定，平台通过 camera_set_id 和 camera_id 管理每一路视频。

Step 边界属于 session 级标注，应依据 evidence_cameras 中可见证据综合判断；overview、side_view 通常是推荐证据视角，但不是 Step 标注的前提条件。若 camera_role 暂未配置，可先依据 camera_id / camera_index 和实际可见画面完成标注，并在设备定型后补齐 camera_role。P0 Object 可参考 closeup、side_view 或其他可见视角。所有相机均可作为 evidence_cameras。多视角自动融合、三维标定、跨视角目标自动追踪和多视角模型训练不进入一期验收。

| 视角类型 | mount_position 示例 | camera_role | 主要作用 | 主要适合标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全局视角 | top / front / back / custom | overview | 覆盖配药舱/工作区整体范围。 | Step 时间段、托盘、容器位置、整体流程、非目标片段。 |
| 侧向视角 | left / right / front / back | side_view | 补充全局视角盲区和侧向遮挡。 | 侧向工作区、药瓶/容器、遮挡补偿。 |
| 近景视角 | top / side / custom | closeup | 观察注射器、瓶口、棉签、瓶盖等局部细节。 | 关键对象框、抽吸/推注局部证据。 |
| 辅助视角 | custom | auxiliary | 补充特定区域或特殊安装位。 | 废弃物区、标签、局部遮挡补充。 |
| 未配置/未知 | unknown | unknown | 设备定型前或异常上传时的兜底角色。 | 进入待补充元数据或人工确认流程。 |

camera_id 当前可使用 cam_01、cam_02、cam_03 等临时编号，后续可根据设备序列号、线束编号或安装位统一替换；平台侧以 camera_set_id、camera_index、camera_layout_version 保证成组关系可追溯，camera_role 与 mount_position 可在设备定型后通过映射表补齐，并维护“临时 camera_id → 正式 camera_id → 物理安装位置 → 相机型号 → 序列号”的关系。

| 字段 | 示例 | 是否必填 | 说明 | 一期用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| camera_set_id | camera_set_v1 | 必填 | 当前配药舱内相机组配置。 | 绑定同一 session 的相机布局。 |
| camera_id | cam_01 / cam_02 / cam_03 | 必填 | 单路相机编号，可先用临时编号。 | 绑定每一路 camera_stream。 |
| camera_index | 1 / 2 / 3 / ... / N | 必填 | 相机顺序号，用于预览排序、导出排序和人工复核。 | 多路同步预览和人工复核。 |
| camera_role | overview / side_view / closeup / auxiliary / unknown | 建议填写 | 视角角色，不写死具体安装数量；设备定型前可填写 unknown，后续通过 camera_set 配置补齐。 | 辅助判断主要证据用途。 |
| mount_position | top / left / right / front / back / custom / unknown | 建议填写 | 相机大概安装位置；设备定型前可填写 unknown/custom，后续通过映射表补齐。 | 追溯覆盖范围和遮挡来源。 |
| enabled | true / false | 必填 | 该相机在当前 camera_set 中是否启用。 | 判断 expected_camera_count。 |
| camera_layout_version | layout_v1.0 | 必填 | 相机布局版本，设备调整后升级。 | 保证历史数据可追溯。 |

3. 项目范围与边界

3.1 本期范围

云端接收边端上传的视频文件、元数据文件、事件日志文件，并进行入库校验。

云端提供数据资产管理：查询、筛选、预览、状态流转、批次管理、质量统计。

云端提供标注项目管理：标签体系配置、任务分配、标注进度、复核流程、导出。

云端提供数据清洗：视频质量、隐私脱敏状态、重复数据、非目标场景、标注一致性检查。

云端提供可训练数据集构建：按任务导出 split 文件，形成版本化数据包；小样本阶段可采用 pilot/holdout，样本充足后支持 train/val/test。

云端提供权限、审计、操作日志、备份策略和导出审批。

3.2 明确不在本期范围内

| 不负责事项 | 边界说明 | 云端需要预留什么 |
| --- | --- | --- |
| 边端采集硬件 | 摄像头、安装方式、供电、边端存储、触发上传策略不由本文档负责。 | 只定义云端接收接口、元数据字段和上传成功/失败回执。 |
| 边端算法 | 边端是否做抽帧、脱敏、压缩、动作检测不由本文档负责。 | 接收边端生成的可选结果，例如脱敏状态、事件日志、质量分。 |
| 模型训练 | 模型训练脚本、训练服务器、训练调参、模型上线不由本文档负责。 | 导出满足训练要求的数据集、manifest 和标签说明。 |
| 医院 HIS/EMR 深度改造 | 不改造医院医嘱系统和护理流程。 | 预留医嘱单号、任务号、扫码事件、药柜事件等外部 ID 字段。 |
| 业务合规审批 | 真实医院采集授权、伦理/法务/信息科审批不由系统自动完成。 | 系统提供合规字段、脱敏流程、访问审计和导出留痕。 |

3.3 需求优先级定义

| 优先级 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 没有该能力无法形成闭环。 | 视频资产入库、元数据、标注任务、清洗状态、数据集导出。 |
| P1 | MVP 可运行后必须补齐，影响效率和质量。 | 抽检比例配置、冲突标注对比、标注质检报告、批量操作、统计看板、导出审批增强。 |
| P2 | 后续增强项，提升效率或可用性。 | 自动预标注、主动学习、相似视频检索、自动脱敏检测。 |

3.4 场景范围与标签收敛原则

V1.1.13 继续将平台定位为云端数据管理与训练数据集生产平台；一期 MVP 仍限定为“注射/输液配制多相机采集 session”的最小闭环，只做归档前一致性闭环。

| 场景类别 | V1 处理方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 注射/输液配制 | V1 第一优先场景 | 涉及西林瓶/安瓿、注射器、针头/针帽、输液容器、抽吸、推注、排气、混匀、消毒和废弃物处理；与配药舱内多相机采集的一期试点场景匹配。 |
| 口服药分装/核对 | V1 可扩展场景 | 适合 Step 时间段、扫码/核对候选、药盒/药袋/药杯/托盘等对象标签；真实样本足够后单独收敛标签。 |
| 通用质量与隐私 | V1 必做 | 模糊、遮挡、黑屏、过曝/欠曝、隐私区域、敏感文字、低质量片段等跨场景通用。 |
| 流程质检/违规判断 | V2/V3 再做 | 需要扫码枪、HIS/EMR、药柜日志、专家规则或复核真值，不作为第一阶段主要验收目标。 |

3.5 V1 试点场景：注射/输液配制多相机视频

一期 MVP 只强制覆盖注射/输液配制类多相机采集 session，核心链路是：多路视频入库、前置清洗、标注、复核、后置清洗、数据集版本化、导出训练数据。

一期 MVP 强制 Step 只有 5 个：prepare_workspace、retrieve_medicine、prepare_dose、final_review、cleanup。read_order、verify_medicine、package_label、place_delivery 只在画面明确出现时作为可选 Step 标注，不作为验收必备。

一期 MVP Object 标注项包括 8 类 P0 普通对象：human_hand、syringe、medicine_container、infusion_container、cotton_swab、cap_or_stopper、tray、waste_container；privacy_region 作为隐私标注层单独记录。左右手、手套是否可见、药瓶类型、针头/针帽是否可见等信息优先作为属性记录。

draw_liquid、inject_or_transfer、mix_solution、select_or_handle_vial、cap_or_dispose 只作为 P1 试运行 Substep，不进入一期验收。

一期不验收药品是否正确、剂量是否正确、扫码是否通过、是否漏复核、是否违反 SOP；这些必须依赖扫码枪、HIS/EMR、药柜日志或专家复核。

3.6 多相机设备采集与视角管理

本项目实际采集设备为配药舱内多相机采集系统，相机数量由 camera_set 配置决定。平台不负责相机硬件、安装角度和相机标定算法，但云端必须支持同一次配药操作下多路视频的绑定、入库、预览、标注、清洗和数据集导出。

系统应使用 capture_session_id 表示一次完整配药操作，使用 camera_id / camera_index 区分不同相机视频流；camera_role 与 mount_position 作为建议字段，可在设备定型后补齐。Step 时间段优先作为 session 级标注，Object bbox 作为 camera 级标注。

一期 MVP 默认只要求 RGB 视频入库、标注和导出；深度图、IR、点云、RGB-D 对齐结果作为 P1/P2 扩展字段预留，不纳入一期验收。

采集开始、采集结束、相机在线/离线、掉帧、时间偏移、人工开始/停止按钮、扫码事件和任务事件一期只预留日志路径和时间戳字段，不做复杂日志解析或硬件控制闭环。

4. 用户角色与权限

| MVP 角色 | 合并来源 | 关键职责 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 系统管理员 + 数据管理员 | 用户/角色、视频入库、元数据、状态流转、批次和项目配置。 |
| 标注员 | 标注员 | 按 P0 标签完成 Step、Object、Quality 和可观察异常标注。 |
| 复核/质检员 | 标注复核员 + 清洗员/质检员 | 复核标注、退回错误、确认清洗结果、检查隐私和质量风险。 |
| 算法/导出用户 | 算法工程师 + 项目负责人审批 | 申请和下载已审批数据集，反馈训练数据问题，确认导出用途。 |

4.1 权限原则

最小权限原则：标注员默认只接触脱敏后、已分配给自己的任务。

敏感数据隔离：原始视频、未脱敏视频和包含医嘱/人脸/工号的内容需要更高权限。

导出受控：训练数据集导出应经过审批或至少留痕，记录导出人、时间、数据版本和用途。

操作可追溯：删除、退回、修改标签、变更清洗结果、创建数据集版本等操作必须进入审计日志。

5. 总体业务流程

5.1 数据状态流转

| 阶段 | 状态 | 触发条件 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上传接收 | uploaded | 边端上传视频和元数据，云端校验通过。 | 视频资产记录、上传批次记录。 |
| 入库校验 | ingested / ingest_failed | 系统校验文件完整性、格式、时长、分辨率、元数据必填项。 | 入库结果和错误报告。 |
| 隐私处理 | privacy_pending / deidentified / privacy_risk | 检测是否包含敏感画面，确认脱敏状态。 | 脱敏视频或风险标记。 |
| 待标注 | label_pending | 视频通过入库和基础清洗后，进入标注池。 | 标注任务候选列表。 |
| 标注中 | labeling | 标注员领取或系统分配任务。 | 中间标注结果。 |
| 待复核 | review_pending | 标注员提交任务。 | 复核任务。 |
| 复核通过 | review_pass | 复核员确认质量达标。 | 可进入数据集构建的标注结果。 |
| 清洗隔离 | post_clean_reject / quarantined | 数据质量或隐私风险不达标。 | 隔离原因、处理建议。 |
| 数据集就绪 | dataset_ready | 满足训练集准入规则并进入指定版本。 | 数据集版本和 manifest。 |

5.2 闭环流程图（文字版）

| 顺序 | 环节 | 云端处理 | 核心产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据接收 | 接收同一 capture_session_id 下按 camera_set 配置启用的多路视频、元数据、事件日志，记录上传批次和接收时间。 | upload_batch、capture_session、camera_stream、clip_asset |
| 2 | 入库校验 | 校验每路视频文件完整性、编码可读性、时长、帧率、分辨率、hash、必填元数据和 session 完整性。 | ingest_report、asset_status、stream_status |
| 3 | 前置质检/清洗 | 识别坏文件、黑屏、严重模糊、重复视频、明显隐私风险和非目标场景。 | pre_clean_report、pre_clean_status |
| 4 | 数据管理与标注准备 | 补充场景、设备、批次、任务、相机角色、隐私、质量等元数据；选择标签体系并创建标注任务。 | clip_metadata、capture_session、annotation_project、annotation_task |
| 5 | 人工标注 | 标注 session 级 Step 时间段、camera 级关键对象框、可观察异常候选、质量/隐私标签。 | annotation_result |
| 6 | 标注复核 | 基础复核通过/退回，抽检或全检标注结果，处理漏标、边界偏差和标签冲突。 | review_report、review_status |
| 7 | 后置标签清洗 | 校验标签越界、Step 重叠、类别不合法、隐私漏检、缺失视频流、同步异常和训练/测试泄漏。 | post_clean_report、post_clean_status |
| 8 | 数据集构建 | 按目标任务筛选样本，划分训练/验证/测试集，生成冻结版本。 | dataset_version、manifest |
| 9 | 数据导出 | 导出 manifest.jsonl、action_segments.jsonl、objects_coco.json；manifest 必须支持 streams 数组；记录导出审计。 | export_package、export_log |

5.3 关键状态机

状态流转：uploaded → ingested → privacy_pending/privacy_safe/deidentified/privacy_risk → pre_clean_pass → label_pending → labeling → review_pending → review_pass → post_clean_pass → dataset_ready。失败或返工分支包括 ingest_failed、pre_clean_reject、label_rework、review_reject、post_clean_reject、quarantined。

5.4 前置清洗与后置清洗

| 阶段 | 发生位置 | 主要检查 | 输出状态/原因标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置质检/清洗 | 上传入库后、进入标注池前 | 文件损坏、编码不可读、时长异常、分辨率过低、黑屏、严重模糊、重复视频、明显隐私风险、非目标场景。 | 输出状态：pre_clean_pass、pre_clean_warning、pre_clean_reject、quarantined；原因标签：low_quality、duplicate、privacy_risk、non_target_scene。 |
| 标注与复核 | 可用视频进入标注后 | Step 时间段、关键对象框、质量/隐私标签、抽检、退回重标、版本记录。 | labeling、review_pending、review_pass、review_reject、label_rework。 |
| 后置标签清洗 | 复核通过后、数据集发布前 | 标签越界、Step 重叠、边界偏差、漏标/错标、类别不合法、隐私漏检、train/val/test 泄漏。 | post_clean_pass、post_clean_warning、post_clean_reject、dataset_ready。 |

数据清洗不应只发生在标注之后。平台应将清洗拆为前置质检/清洗和后置标签清洗，先过滤明显不可用或高风险数据，再对复核后的标签结果做一致性校验和数据集准入。

6. 功能需求

6.1 数据接收与入库管理（P0）

| 需求编号 | 需求描述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | 支持按批次接收边端上传的视频文件、元数据 JSON、事件日志 JSON/CSV。 | 同一批次可查看文件数量、总大小、上传设备、开始/结束时间、成功/失败明细。 |
| FR-002 | 支持文件完整性校验，包括大小、MD5/SHA256、视频可读取、时长、帧率、编码格式。 | 校验失败生成错误原因，不进入标注池。 |
| FR-003 | 支持断点续传或分片上传结果合并。 | 大文件上传中断后可恢复，不生成重复资产。 |
| FR-004 | 支持元数据必填项校验。 | 缺少 capture_session_id、device_id、camera_set_id、expected_camera_count、camera_layout_version、streams.camera_id、streams.camera_index、streams.enabled、record_start_time、scene_type 等核心字段时，阻断入库或进入待补充状态。 |
| FR-005 | 支持上传批次的批量状态变更。 | 批量确认入库、批量退回、批量进入清洗或标注。 |

6.2 视频资产管理（P0）

| 需求编号 | 需求描述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| FR-006 | 提供视频资产列表，支持按批次、设备、摄像头位置/视角角色、日期、科室/场景、标注状态、清洗状态、隐私状态筛选。 | 可在 3 秒内完成常用筛选返回；可查看同一 sync_group_id 下多路摄像头视频是否齐全。 |
| FR-007 | 提供视频详情页。 | 可查看原始视频/脱敏视频预览、元数据、质量分、标签、状态历史、操作日志。 |
| FR-008 | 支持视频片段裁剪、抽帧预览和入库后视频预处理。 | 视频入库后，平台可生成统一转码版本、关键帧、缩略图、基础质量指标和多路同步预览索引，作为预览、标注和清洗的基础数据；裁剪结果保留来源关系。 |
| FR-009 | 支持批量打标签。 | 例如“口服药配药”“输液配制”“测试数据”“非目标场景”。 |
| FR-010 | 支持数据隔离区。 | 隐私风险、坏文件、非目标场景、重复数据进入隔离区，默认不进入训练集。 |

6.3 元数据管理（P0）

元数据是后续清洗、切分训练集和问题追溯的核心，不应只记录文件路径。第一版至少应支持核心元数据字段；RGB-D、深度图、点云、IR 等字段仅作为 P1/P2 扩展预留，不纳入一期验收。

| 类别 | 字段示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | capture_session_id、clip_id、camera_id、camera_role、batch_id、device_id、upload_time、record_start_time、duration_sec、fps、resolution | session、单路视频、相机、批次、设备、时间和视频属性。 |
| 场景信息 | hospital_id、department_id、ward_id、scene_type、medication_type | 真实项目中可做匿名化或编码化，不直接暴露医院/科室名称。 |
| 任务信息 | task_id_hash、order_id_hash、operator_id_hash、patient_id_hash | 对接医院业务时使用哈希或脱敏 ID。 |
| 隐私信息 | privacy_status、deidentify_version、contains_face、contains_screen、contains_order_text | 标记是否存在隐私风险及脱敏版本。 |
| 质量信息 | quality_score、blur_ratio、dark_ratio、occlusion_ratio、invalid_frame_ratio | 用于清洗和训练集筛选。 |
| 流程信息 | goal、step_coverage、annotation_status、review_status、pre_clean_status、post_clean_status、dataset_status | 用于闭环状态管理。 |
| 采集设备与视角信息 | capture_session_id、camera_set_id、expected_camera_count、received_camera_count、camera_id、camera_index、camera_id_status、camera_model、camera_serial_number、camera_role、mount_position、enabled、sync_group_id、time_offset_ms、sync_status、camera_layout_version、mount_version、lighting_version | 用于区分多路视频来源并将同一配药任务的视频成组管理；相机数量由 camera_set 配置决定，camera_id 可先使用临时编号，正式编号后续通过映射表替换；布局、安装和光照版本用于追溯采集条件变化。 |
| RGB-D 与扩展数据预留 | rgb_video_path、depth_enabled、depth_path、depth_aligned_to_rgb、depth_format、depth_valid_ratio、point_cloud_path、ir_path | 一期只要求 RGB 视频；深度图、IR、点云和 RGB-D 对齐结果作为 P1/P2 扩展，不进入一期验收。 |
| 采集事件日志预留 | camera_event_log_path、task_event_log_path、event_time_base、event_sync_status | 预留采集开始/结束、相机在线/离线、掉帧、时间偏移、人工按钮、扫码和任务事件等日志路径；一期不做复杂日志解析。 |

6.4 标注项目管理（P0）

| 需求编号 | 需求描述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| FR-011 | 支持创建标注项目并选择标签体系版本。 | 同一 capture_session 可进入不同项目，但需记录项目和标签版本。 |
| FR-012 | 支持任务拆分。 | 按 capture_session、camera stream、片段、批次、场景或时长分配给标注员。 |
| FR-013 | 支持任务状态管理。 | 待领取、标注中、已提交、待复核、退回、通过、废弃。 |
| FR-014 | 支持标注指南绑定。 | 每个项目可绑定标注规范文档、示例图、反例说明。 |
| FR-015 | 支持标注进度统计。 | 按项目、标注员、日期、标签、通过率统计。 |

6.5 标注工具集成（P0/P1）

一期优先采用 CVAT + 自研轻量时间轴中的一种或组合方式，Label Studio 作为后续复杂表单或多模态标注扩展，不作为一期必须接入项。

第一版可以采用“自研管理平台 + 开源标注工具集成”的方式降低开发量。云端平台负责视频资产、任务、状态和数据集版本；CVAT 或 Label Studio 负责具体标注操作；系统通过 API 同步任务和结果。

| 集成方式 | 适用情况 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| CVAT 集成 | 视频目标框、对象跟踪、关键帧插值、COCO/YOLO 等视觉格式导出。 | 平台可创建 CVAT 项目/任务，任务完成后自动拉取标注结果并入库。 |
| Label Studio 集成 | 需要视频 + 文本 + 时间序列/事件日志混合标注时。 | 支持导入任务、导出 JSON、记录项目 ID 和任务 ID。 |
| 自研轻量时间轴页面 | 只做 Step 时间段和质量标签时，开源工具过重。 | 支持播放、暂停、快捷键、时间段框选、标签选择、提交。 |
| 混合模式 | 对象框用 CVAT，流程 Step 用自研时间轴。 | 以 capture_session_id、camera_id 和 timestamp 对齐不同来源标注结果。 |

6.6 标注复核与质量控制（P0/P1）

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-016 | 支持基础复核。 | P0 | 复核员可通过或退回标注结果；系统记录 review_status、复核人、复核时间和退回原因。 |
| FR-017 | 支持退回重标。 | P0 | 复核员可标记错误类型并退回到原标注员或重新分配；重标后保留版本历史。 |
| FR-018 | 支持基础一致性检查。 | P0 | 检测 Step 重叠、缺失、超出视频时长、对象类别无效、隐私标签缺失等规则错误。 |
| FR-019 | 支持抽检比例配置和全检策略。 | P1 | 可按项目配置抽检比例；高风险标签、新标注员任务或低置信样本可全检。 |
| FR-020 | 支持冲突标注对比。 | P1 | 同一 capture_session 或同一 camera stream 的多名标注员结果可并排对比，生成一致性指标。 |
| FR-021 | 支持质检报告。 | P1 | 输出项目通过率、常见错误、标注耗时、返工次数、标签分布和标注员质量统计。 |

6.7 清洗管理（P0）

| 需求编号 | 需求描述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| FR-022 | 支持创建清洗任务。 | 可按批次、日期、标签、标注状态、质量阈值创建清洗任务。 |
| FR-023 | 支持视频质量自动检测。 | 输出模糊、过暗、过亮、无效帧、黑屏、音视频损坏等指标。 |
| FR-024 | 支持重复数据检测。 | 按文件哈希、视频指纹、关键帧相似度识别重复或近重复。 |
| FR-025 | 支持隐私风险标记。 | 检测或人工标记人脸、姓名、病历号、屏幕敏感区域、工牌等。 |
| FR-026 | 支持清洗结果复核。 | 自动剔除前需人工确认或进入待确认队列。 |

6.8 数据集版本管理（P0）

| 需求编号 | 优先级 | 需求描述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-027 | P0 | 支持创建数据集版本。 | 版本号、创建人、创建时间、筛选规则、标签版本、清洗规则版本均被记录。 |
| FR-028 | P0 | 支持数据集准入规则。 | 只有 post_clean_pass + review_pass + privacy_status 合格的数据可进入正式训练集；post_clean_warning 需人工确认后才可进入。 |
| FR-029 | P0 | 支持 split 划分。 | 以 capture_session_id 为最小划分单位，同一 session 下所有 camera stream 不得跨 split；小样本阶段支持 pilot/holdout，样本充足后支持 train/val/test；同时支持按操作人员、设备、日期、批次、机构等字段做防泄漏划分。 |
| FR-030 | P0 | 支持 MVP 必需导出。 | 必须支持 manifest.jsonl、action_segments.jsonl、objects_coco.json，并包含 label_schema、split 和 README。 |
| FR-031 | P0 | 支持版本冻结。 | 冻结后的数据集不可修改，只能基于旧版本创建新版本。 |
| FR-032 | P1/P2 | 支持扩展导出格式。 | 后续支持 YOLO、CVAT、Label Studio、CSV、Parquet 等格式，不作为一期验收条件。 |

6.9 统计看板（P1）

| 看板 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 数据总览 | session 数、stream 数、总时长、已入库、待标注、已标注、清洗通过、隔离数量、数据集版本数量。 |
| 质量看板 | 模糊率、黑屏率、低分辨率、隐私风险、重复率、非目标场景比例。 |
| 标注看板 | 任务完成量、人均标注时长、返工率、复核通过率、各标签数量和时长分布。 |
| 数据集看板 | 每个版本样本数、类别分布、训练/验证/测试比例、异常样本占比。 |

7. 标注体系与标注规范

7.1 标注目标

配药操作多相机视频至少包含两类训练目标：一类是 session 级流程步骤识别，需要标注 Step 时间段；另一类是 camera 级关键对象检测，需要在对应 camera stream 中标注目标框。后续如果要做流程质检，还需要外部事件日志和专家真值对齐。

7.2 V1 标签范围

| 标签类型 | 一期 P0 | 可选/P1 | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| Goal / Sub-scene | medication_preparation / injection_iv_preparation | 后续细分口服药、扫码核对、贴签交接等子场景。 | 不把采集视频数据扩展成完整医院业务闭环。 |
| Step | prepare_workspace、retrieve_medicine、prepare_dose、final_review、cleanup | read_order、verify_medicine、package_label、place_delivery；Substep 仅试运行。 | 不强制标注每个细微手部动作。 |
| Object | human_hand、syringe、medicine_container、infusion_container、cotton_swab、cap_or_stopper、tray、waste_container、privacy_region | needle、needle_cap、sharp_container、medicine_package、barcode_scanner、label、screen_or_order 等作为属性或 P1；side=left/right/unknown、glove_visible、role=nurse/assistant/unknown 作为 human_hand 属性。 | 不在一期强制框选针头、针帽等小目标。 |
| Exception | recheck、pause_confirm、occlusion_interrupt、unknown_exception | long_search 可试运行，但不作为一期核心指标。 | barcode_fail、medicine_mismatch、wrong_dose、missing_review 等不能仅凭视频判定。 |
| Quality | blur、dark、overexposed、occluded、privacy_risk、non_target_scene、duplicate | low_audio、camera_shift、out_of_view、low_confidence 后续扩展。 | 未脱敏或隐私风险未确认的数据不得进入训练导出。 |

7.2.1 V1 Object 标签收敛建议

privacy_region 属于隐私脱敏/遮罩区域，不等同于普通可训练物体类别。导出数据集时应在 label_schema 或 README 中标记其用途；默认不参与普通目标检测训练，可单独导出为隐私标注层或作为训练前脱敏/过滤依据。label、screen_or_order、纸质医嘱、屏幕内容默认优先作为 privacy_region 处理，未确认脱敏前不作为普通训练对象导出。

本小节只定义一期 P0 Object 大类；Step 时间段规则见 7.3。

| 优先级 | 对象标签 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | human_hand | 护士或操作人员手部大类；side=left/right/unknown、glove_visible、role=nurse/assistant/unknown 作为属性。 |
| P0 | syringe | 注射器大类；needle_visible、cap_visible 等作为属性。 |
| P0 | medicine_container | 药瓶、西林瓶、安瓿统一为药品容器；container_type=vial/ampoule/bottle/unknown 作为属性。 |
| P0 | infusion_container | 输液袋、输液瓶、溶媒瓶统一为输液/溶媒容器。 |
| P0 | cotton_swab、cap_or_stopper、tray、waste_container、privacy_region | 消毒耗材、瓶盖/胶塞、托盘/操作区、废弃物容器和隐私区域为一期必标对象。 |
| P1/属性 | needle、needle_cap、sharp_container、medicine_package、barcode_scanner、label、screen_or_order | 小目标或低频对象不进一期强制验收；可作为属性、P1 或隐私区域处理。 |

7.3 Step 标注规则

主 Step 时间段按 capture_session_id 标注一次，原则上不重叠；同一时间只标一个主流程 Step。Event/Exception 标签可以作为附加标签叠加，不作为主 Step。

如果关键画面在某一路相机中被遮挡，但其他相机可明确判断，可标注该 Step，同时在 evidence_cameras 中记录依据视角；若仍不确定，添加 occluded 或 low_confidence。

小于 0.5 秒的过渡动作默认合并到前后相邻步骤，不单独建 Step。

如果流程重复，例如反复取药或重复扫码，应标成多个 Step 实例，并保留顺序号。

如果无法判断具体 Step，但确定属于配药任务，可标注 unknown_step 并提交复核。

7.4 Object 标注规则

| 规则项 | 要求 |
| --- | --- |
| 框选边界 | 目标框贴合可见外轮廓；被遮挡部分不凭猜测补框。 |
| 手部标注 | 一期统一使用 human_hand；side 属性记录 left/right/unknown，glove_visible 和 role 可作为扩展属性。 |
| 容器标注 | 药瓶/西林瓶/安瓿统一使用 medicine_container；container_type 属性记录细分类型。 |
| 注射器标注 | 一期只强制 syringe；针头/针帽用 needle_visible、cap_visible 属性记录，边界稳定时再单独 P1 标注。 |
| 隐私对象 | 屏幕、纸质医嘱、姓名、工牌、人脸、药品标签敏感字段优先标 privacy_region。 |
| 可见性属性 | visible、partially_occluded、heavily_occluded、out_of_view。 |

Object bbox 按 camera_id 分别标注，每个目标框必须绑定 capture_session_id、camera_id、timestamp、label、bbox 和 visibility。第一期不强制跨相机统一同一物体的 object_id，跨视角目标追踪作为 P2 扩展。

7.5 异常与质量标签规则

| 类别 | 标签 | 定义 | 一期处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Observable Exception | recheck | 对标签、药瓶、任务信息或操作结果进行二次确认。 | P0 可标注。 |
| Observable Exception | pause_confirm | 操作明显暂停，等待确认、查看信息或重新判断。 | P0 可标注。 |
| Observable Exception | occlusion_interrupt | 关键动作被严重遮挡或中断，影响 Step/对象判断。 | P0 可标注，同时进入质量复核。 |
| Observable Exception | unknown_exception | 标注员观察到异常但无法归类。 | P0 兜底标签，提交复核后再决定是否新增。 |
| Observable Exception | long_search | 长时间查找或反复搜索目标物。 | P1 试运行，不作为一期核心验收。 |
| Confirmed Exception | barcode_fail / medicine_mismatch / task_abort / wrong_dose / missing_review / wrong_location | 需要扫码枪、HIS/EMR、药柜日志、任务系统或专家复核确认。 | 一期不做训练真值，不作为验收目标。 |
| Quality | privacy_risk | 画面出现患者、人脸、工牌、医嘱、屏幕、标签敏感字段等。 | 未脱敏前不得进入训练导出。 |
| Quality | blur / dark / overexposed / occluded | 画面模糊、过暗、过曝或关键对象遮挡。 | 用于前置/后置清洗和数据集准入。 |
| Quality | non_target_scene / duplicate | 非目标场景或重复样本。 | 默认不进入正式训练集。 |

异常和质量标签仍以视频可观察信息为准；多相机场景需额外记录 missing_stream、sync_warning、camera_blocked 等采集质量问题，业务正确性仍不得仅凭画面推断。

7.6 标注输出要求

每个 capture_session 至少有 goal、steps、quality_flags、annotation_version；每个 camera stream 至少有 camera_id、camera_index、stream_status 和 quality_flags / quality_score；camera_role、mount_position 可为 unknown/custom 并后续补齐。

每个 Step 需要 capture_session_id、start_time、end_time、label、confidence、annotator_id、review_status、evidence_cameras。

每个 Object 需要 capture_session_id、camera_id、timestamp、label、bbox、visibility、confidence、track_id（可选）、attributes。

所有时间戳统一使用视频内相对秒数，精度建议 0.01 秒。

标注文件必须能够追溯到 capture_session_id、原始 clip_id、camera_id 和脱敏视频版本。

7.7 异常标签真值分级

异常标签必须区分“视频可观察候选”和“业务系统确认真值”。第一阶段可以标注可观察异常候选，但不应把无法从画面确认的业务异常直接作为可靠训练真值。

| 异常层级 | 示例标签 | 真值来源 | 一期处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| observable_exception | recheck、pause_confirm、occlusion_interrupt、unknown_exception | 视频画面、标注员和复核员可观察行为。 | P0 可标注，但允许 uncertain/low_confidence。 |
| confirmed_exception | barcode_fail、medicine_mismatch、task_abort、wrong_dose、missing_review、wrong_location | 扫码枪日志、HIS/EMR、药柜日志、任务系统状态或专家复核。 | 一期只预留字段，不作为主要训练目标。 |
| quality_exception | blur、dark、overexposed、privacy_risk、non_target_scene、duplicate | 视频质量检测、隐私检测、人工复核。 | P0 必做，用于清洗、隔离和数据集准入。 |

8. 数据清洗需求

8.1 清洗目标

数据清洗的目标不是简单删除数据，而是把数据按“可直接训练、需修复、需隔离、需删除”进行分层处理，并记录原因。配药舱内护士配药视频场景尤其要关注隐私风险、画面质量、流程完整性、标签一致性和数据泄漏风险。

8.2 清洗维度

| 清洗维度 | 检查项 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 文件级 | 视频无法打开、编码不支持、时长异常、帧率异常、文件损坏、MD5 不一致。 | ingest_failed 或 quarantined。 |
| 画质级 | 模糊、过暗、过亮、黑屏、严重抖动、关键对象长时间出画。 | trim、pre_clean_warning 或 pre_clean_reject，并记录 low_quality 原因标签。 |
| 场景级 | 长时间无护士手部、器具操作、药品/工具，或整段为纯环境画面。 | non_target_scene，默认不进入训练集。 |
| 隐私级 | 人脸、患者姓名、病历号、屏幕、处方明细、工牌、语音隐私。 | privacy_risk，脱敏后再进入标注/训练。 |
| 重复级 | 完全重复、近重复、同一任务多次上传。 | duplicate，保留质量最好的一条。 |
| 标注级 | Step 重叠、缺失、边界超出、标签无效、目标框类别错误。 | label_rework 或 review_reject。 |
| 数据集级 | 类别极度不平衡、同一设备、同一批次或同一 capture_session 泄漏到训练和测试集。 | 重新划分或补充数据。 |
| 多相机级 | missing_stream、sync_warning、camera_blocked、camera_out_of_view、calibration_missing、coverage_gap；一期 P0 重点检查 missing_stream、sync_warning、camera_blocked。 | 生成 session_pass / session_warning / session_reject 与 stream_pass / stream_warning / stream_reject；缺关键证据视角或无法人工确认时不进入正式训练集。 |
| 扩展视觉质量 | low_contrast、reflection、transparent_object_unclear、depth_invalid。 | P1/P2 预留；一期仍以 blur、dark、overexposed、occluded 等基础质量标签为主。 |

8.3 视频质量阈值建议

| 指标 | 建议阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最小时长 | >= 3 秒 | 低于阈值通常无法形成完整动作片段，可隔离。 |
| 推荐时长 | 10 秒 - 3 分钟 | 过长视频建议按任务或片段切分。 |
| 最低分辨率 | 720p 起步，推荐 1080p | 药品和标签是小目标，分辨率过低影响标注和训练。 |
| 模糊帧比例 | < 30% 可保留，>= 60% 建议隔离 | 中间区间由人工复核。 |
| 黑屏/无效帧比例 | < 5% 可保留 | 连续黑屏需裁剪或剔除。 |
| 隐私风险 | 必须处理 | 未确认脱敏的数据不得进入正式训练集。 |
| Step 覆盖率 | 至少包含一个有效业务 Step | 否则作为非目标或待补充标注。 |

8.4 清洗规则版本化

清洗规则必须版本化。原因是同一批数据在不同清洗规则下可能得到不同结果，如果不记录规则版本，后续模型训练结果无法复现。

| 字段 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| clean_rule_version | clean_rules_v1.0.0 | 清洗规则版本。 |
| rule_name | blur_ratio_check | 规则名称。 |
| threshold | blur_ratio >= 0.6 | 阈值或条件。 |
| action | quarantine | 通过、隔离、裁剪、待人工复核。 |
| executor | system / user_id | 自动规则或人工处理人。 |
| reason | 关键对象不可辨认 | 清洗原因。 |
| created_at | 2026-07-01T10:00:00+08:00 | 执行时间。 |

8.5 清洗结果状态

| 状态字段 | 枚举值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pre_clean_status | pre_clean_pending | 等待前置质检/清洗。 |
| pre_clean_status | pre_clean_pass | 前置质检通过，可进入标注池。 |
| pre_clean_status | pre_clean_warning | 存在低质量、重复或隐私疑似风险，需人工确认。 |
| pre_clean_status | pre_clean_reject | 前置质检不通过，默认不进入标注池。 |
| post_clean_status | post_clean_pending | 复核后等待后置标签清洗。 |
| post_clean_status | post_clean_pass | 后置清洗通过，可进入数据集候选。 |
| post_clean_status | post_clean_warning | 存在质量或标签警告，人工确认后才可进入。 |
| post_clean_status | post_clean_reject | 后置清洗不通过，不进入正式数据集。 |
| post_clean_status | quarantined | 隐私、损坏、非目标、重复等原因隔离。 |
| session_status | session_pass | 按 camera_set 配置启用的必要视频齐全，关键证据视角可用，同步状态满足一期要求。 |
| session_status | session_warning | 缺少辅助视角、轻微不同步或覆盖不完整，但主流程仍可人工确认。 |
| session_status | session_reject | 缺少关键证据视角、严重不同步、主流程不可见或隐私/质量风险无法确认。 |
| stream_status | stream_pass | 单路视频可读取，质量和元数据满足入库要求。 |
| stream_status | stream_warning | 单路视频存在遮挡、掉帧、时间偏差或质量警告，需人工确认。 |
| stream_status | stream_reject | 单路视频损坏、缺失、不可读取或关键画面长期不可用。 |

9. 可训练数据集构建需求

9.1 数据集类型

| 数据集类型 | 一期是否必须 | 训练目标 | 导出格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频清单与版本 manifest | 必须 | 记录 capture_session、streams、状态、划分、版本、清洗和隐私状态。 | manifest.jsonl |
| 流程步骤识别数据集 | 必须 | 识别一次配药 session 中各时间段属于哪个 P0 Step。 | action_segments.jsonl |
| 关键对象检测数据集 | 必须 | 识别各 camera stream 中 8 类 P0 普通对象及属性，并记录 privacy_region 隐私标注层。 | objects_coco.json |
| 质量/隐私标签数据 | 可选 | 记录质量、隐私、非目标片段和重复样本。 | 可并入 manifest.jsonl；必要时单独 quality_flags.jsonl |
| YOLO / CVAT / Label Studio / Parquet 等格式 | 后续扩展 | 提升工具兼容或算法侧使用便利。 | 不作为一期验收。 |

9.1.1 数据集阶段划分

| 阶段 | 主要数据集 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1 MVP | manifest.jsonl、action_segments.jsonl、objects_coco.json | 以 capture_session + 按 camera_set 配置的多路 camera_stream 为基本结构，跑通注射/输液配制多相机数据闭环。 |
| V1.1/P1 | quality_flags.jsonl、YOLO、CVAT/Label Studio 导出 | 在 P0 闭环稳定后补充工具兼容和质量标签独立导出。 |
| V2/V3 | Substep、手物交互、流程质检数据集 | 需要更多样本、外部日志或专家真值，不进入一期验收。 |

9.2 数据集准入规则

纳入正式数据集的 capture_session，其 session_status 应为 session_pass；session_warning 需人工确认后才可进入。

stream_reject 对应的视频流不得进入正式训练集；stream_warning 需人工确认后才可进入。

隐私状态必须为 deidentified、privacy_safe 或经合规负责人确认可用于内部训练。

后置清洗状态必须为 post_clean_pass；post_clean_warning 数据需要人工确认后才可进入。

标注状态必须为 review_pass；未复核标注不得进入正式版本。

标签体系版本必须与数据集版本绑定，避免同名标签含义变化。

同一 capture_session 下进入数据集的 camera stream 必须保持同一 split；训练/验证/测试集划分时，以 capture_session_id 为最小单位，并按设备、日期、科室、批次等维度避免数据泄漏。

9.3 训练/验证/测试划分规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 默认比例 | 样本量充足时可采用 train 70%、val 15%、test 15%。小样本试运行阶段不强制按该比例切分，可采用 pilot/holdout 方式验证流程闭环；正式 test 集应在样本规模扩大后再冻结。 |
| 防泄漏优先级 | 训练/验证/测试划分应以 capture_session_id 为最小单位；同一 capture_session_id 下所有 camera stream 必须进入同一个 split，不得把顶部相机放入 train、近景相机放入 test。同一设备、同一天、同一批次、同一任务 ID 的数据也应避免同时出现在 train 和 test。 |
| 类别均衡 | 保证 prepare_workspace、retrieve_medicine、prepare_dose、final_review、cleanup 五个 P0 Step 在训练/验证/测试集合中尽量都有覆盖；read_order、verify_medicine 等可选 Step 单独统计，不作为一期均衡硬指标。 |
| 异常保留 | recheck、pause_confirm、occlusion_interrupt、unknown_exception 等可观察异常候选样本数量少，应单独统计并保留；long_search 作为 P1 试运行统计；confirmed_exception 需外部日志或专家复核确认后再进入 V2/V3 数据集。 |
| 测试集冻结 | test 集一旦用于模型评估，应冻结，后续新增数据另建 test_v2。 |

9.4 数据集版本命名

| 字段 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dataset_name / version | 必填 | 记录数据集名称和版本号，版本冻结后不可直接修改。 |
| label_schema_version | 必填 | 记录标签体系版本，避免同名标签含义变化。 |
| clean_rule_version | 必填 | 记录清洗规则版本，保证训练数据可复现。 |
| split_policy | 必填 | 一期采用 capture_session 分组划分，禁止同一 session 跨 split；小样本阶段可使用 pilot/holdout，样本充足后支持 train/val/test。 |
| expected_camera_count | 必填 | 由 camera_set 配置确定，不在需求中写死相机数量。 |
| required_exports | 必填 | 一期必须包含 manifest、action_segments、objects_coco、label_schema、README。 |

9.5 导出包结构

| 文件/目录 | 要求 |
| --- | --- |
| README / label_schema | 说明数据集版本、标签体系、清洗规则和使用限制。 |
| split | 包含 pilot/holdout 或 train/val/test 等 split 结果，划分单位为 capture_session。 |
| videos/clean | 按 session 组织清洗后视频，每组包含按 camera_set 配置启用的多路 camera stream。 |
| annotations | 包含 session 级 Step 标注和 camera 级 Object 标注。 |
| reports | 包含清洗报告和标注复核报告。 |

导出包以 capture_session 为基本单位组织。manifest.jsonl 记录 session 和 streams 数组；action_segments.jsonl 记录 session 级 Step；objects_coco.json 记录 camera 级目标框，file_name 应包含 session_id 和 camera_id 路径。

10. 数据模型与文件结构

10.1 核心实体

| 实体 | 说明 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| UploadBatch | 一次上传批次。 | batch_id、device_id、upload_time、file_count、total_size、status。 |
| ClipAsset | 视频资产主表。 | clip_id、capture_session_id、camera_stream_id、raw_path、clean_path、duration、fps、resolution、status。 |
| ClipMetadata | 视频元数据。 | capture_session_id、camera_id、camera_role、mount_position、scene_type、medication_type、department_id_hash、privacy_status、quality_score。 |
| AnnotationProject | 标注项目。 | project_id、name、label_schema_version、tool_type、owner、status。 |
| AnnotationTask | 标注任务。 | task_id、capture_session_id、clip_id、assignee、status、deadline、reviewer。 |
| AnnotationResult | 标注结果。 | result_id、task_id、capture_session_id、session_steps、camera_objects、events、version、review_status。 |
| CleaningJob | 清洗任务。 | job_id、rule_version、input_filter、executor、status、summary。 |
| CleaningResult | 清洗结果。 | clip_id、pre_clean_status、post_clean_status、reasons、metrics、action、review_status。 |
| DatasetVersion | 数据集版本。 | dataset_id、version、selection_rule、split_policy、status、export_path。 |
| AuditLog | 操作审计。 | user_id、action、object_type、object_id、timestamp、ip、detail。 |
| CameraDevice | 摄像头/采集通道配置。 | camera_id、formal_camera_id、camera_id_status、device_id、camera_model、camera_serial_number、camera_role、mount_position、coverage_area、resolution、fps、fov、status。 |
| CameraSet | 配药舱内一组相机配置。 | camera_set_id、device_id、camera_count、expected_camera_count、camera_layout_version、status、valid_from、valid_to。 |
| CaptureSession | 一次完整配药操作/一次采集任务。 | capture_session_id、sync_group_id、task_id_hash、record_start_time、record_end_time、expected_camera_count、received_camera_count、session_status、sync_status、camera_layout_version、mount_version、lighting_version。 |
| CameraStream | 某个相机在一次 capture_session 中形成的视频流。 | camera_stream_id、capture_session_id、camera_id、camera_model、camera_role、mount_position、clip_id、rgb_video_path、depth_enabled、time_offset_ms、stream_status。 |
| CalibrationRecord | 相机标定和时间同步记录；一期只记录版本和状态，不实现标定算法。 | calibration_version、camera_layout_version、camera_set_id、camera_id、valid_from、valid_to、sync_method、calibration_status。 |
| CaptureEventLog | 采集侧事件日志索引；一期只记录文件路径和时间基准，不解析复杂控制逻辑。 | capture_session_id、camera_event_log_path、task_event_log_path、event_time_base、event_sync_status。 |

10.2 数据状态字段建议

下表统一列出数据模型需要持久化和对外查询的状态字段，包括 session 级状态、stream 级状态和通用资产状态。

| 字段 | 枚举值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| session_status | session_pass / session_warning / session_reject | session 级状态，决定一组 capture_session 是否可进入标注池、清洗后候选集或正式数据集。 |
| stream_status | stream_pass / stream_warning / stream_reject | stream 级状态，决定单路 camera stream 是否可参与标注、复核和训练导出。 |
| asset_status | uploaded / ingested / ingest_failed / archived / deleted_pending | 视频资产生命周期状态。 |
| privacy_status | unknown / privacy_pending / deidentified / privacy_safe / privacy_risk | 隐私处理与风险状态。 |
| pre_clean_status | pre_clean_pending / pre_clean_pass / pre_clean_warning / pre_clean_reject | 前置清洗状态，用于决定是否进入标注池。 |
| annotation_status | not_required / label_pending / labeling / submitted | 标注任务执行状态。 |
| review_status | review_pending / review_pass / review_reject / label_rework | 标注复核状态。 |
| post_clean_status | post_clean_pending / post_clean_pass / post_clean_warning / post_clean_reject / quarantined | 后置清洗状态，用于决定能否进入数据集候选。 |
| dataset_status | not_in_dataset / candidate / dataset_ready / included / excluded | 数据集准入和版本构建状态。 |

10.3 存储分层

| 层级 | 内容 | 访问权限 |
| --- | --- | --- |
| raw | 原始视频、原始元数据、原始事件日志。 | 仅系统管理员、数据管理员、合规负责人可访问。 |
| deidentified | 脱敏后视频和可用于标注的视频。 | 标注员、复核员在任务范围内访问。 |
| working | 中间文件：抽帧、临时裁剪、预标注、质量报告。 | 数据管理员、清洗员、算法工程师按需访问。 |
| annotated | 复核通过的标注结果。 | 数据管理员、复核员、算法工程师可访问。 |
| datasets | 冻结的数据集版本和导出包。 | 需审批或授权访问。 |
| quarantine | 隐私风险、损坏、非目标、重复等隔离数据。 | 默认只有管理员和合规负责人可访问。 |

11. 接口需求

11.1 与边端上传的接口边界

边端采集和触发上传不是本文档负责内容，但云端必须定义接收标准，否则后续数据不可管理。云端只要求边端在上传时提供必要元数据和文件完整性信息。

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/upload/init | POST | 创建上传批次，返回 batch_id 和上传凭证。 |
| /api/v1/upload/chunk | POST/PUT | 上传视频分片。 |
| /api/v1/upload/complete | POST | 提交上传完成，触发完整性校验。 |
| /api/v1/clips/{clip_id} | GET | 查询单路 camera stream 对应视频资产详情和处理状态。 |
| /api/v1/clips/{clip_id}/metadata | PUT | 补充或修改元数据。 |
| /api/v1/annotation/tasks | POST | 创建标注任务。 |
| /api/v1/annotation/results | POST | 回传标注结果。 |
| /api/v1/cleaning/jobs | POST | 创建清洗任务。 |
| /api/v1/datasets | POST | 创建数据集版本。 |
| /api/v1/datasets/{id}/export | POST | 发起数据集导出。 |
| /api/v1/capture-sessions/{capture_session_id} | GET | 查询一次配药操作的 session 详情、状态、按 camera_set 配置的多路 camera stream、清洗/标注/导出状态。 |
| /api/v1/capture-sessions/{capture_session_id}/streams | GET | 查询该 session 下各 camera stream 的 clip_id、camera_id、camera_role、mount_position、stream_status 和预览地址。 |

11.2 上传元数据最小字段

| 字段 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| capture_session_id | 必填 | 一次完整配药操作的唯一 ID。 |
| device_id / camera_set_id | 必填 | 记录采集设备和相机组。 |
| expected_camera_count | 必填 | 由 camera_set 配置确定。 |
| camera_layout_version | 必填 | 记录相机布局版本；未定时可使用 layout_unknown。 |
| streams.camera_id | 必填 | 记录每路视频对应的临时或正式相机编号。 |
| streams.camera_index | 必填 | 记录相机顺序号，用于多路预览排序、导出排序和人工复核。 |
| streams.enabled | 必填 | 表示该相机在当前 camera_set 中是否启用。 |
| streams.camera_role | 建议填写 | 记录 overview、side_view、closeup、auxiliary、unknown 等角色；设备定型前可填写 unknown，后续通过 camera_set 配置补齐。 |
| sync_status / time_offset_ms | 必填 | 记录多路视频同步状态和时间偏移。 |
| camera_model / mount_position / camera_serial_number | 建议填写 | 记录相机型号、安装位置和序列号；设备定型前 mount_position 可填写 unknown/custom，后续通过映射表补齐。 |

11.3 标注结果回传格式

| 结果类型 | 必填内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Step 标注 | capture_session_id、label、start_time、end_time、evidence_cameras、review_status | 按 session 标注一次，不对多路视频重复标 Step。 |
| Object 标注 | capture_session_id、camera_id、timestamp、label、bbox、visibility、confidence | 按 camera stream 分别标注目标框。 |
| 质量/隐私标签 | quality_flags、privacy_status、pre_clean_status、post_clean_status | 用于前置清洗、复核和数据集准入。 |
| 版本追溯 | annotation_version、label_schema_version、review_status | 确保标注结果可复核、可回滚。 |

11.4 边端上传约束与云端接收规则

本文档不负责边端硬件实现，但云端必须定义最低接收约束，否则后续视频、事件日志和标注结果无法稳定对齐。

| 约束项 | 建议规则 | 云端处理 |
| --- | --- | --- |
| 时间同步 | 一期先支持软件时间戳对齐；边端设备应使用 NTP 或院内时间服务器同步；上传元数据包含 device_time、server_receive_time、timezone、record_start_time、time_offset_ms 和 sync_status。 | 记录时间偏差；同步阈值应项目可配置：sync_warning_threshold_ms 为同步警告阈值，单路 time_offset_ms 超过该阈值时进入 sync_warning；sync_reject_threshold_ms 为严重同步异常阈值，时间偏移严重影响人工判断或数据集使用时，可进入 session_warning 或 session_reject。试运行阶段可先采用 500ms 作为 sync_warning 初始参考值，具体阈值应结合相机帧率、Step 边界误差和实际标注反馈调整。若后续动作边界或多视角融合要求更高，再接入硬件同步或当前参考相机厂商的多设备同步方案。 |
| 上传幂等 | clip_id + file_hash + device_id 作为幂等依据；同一文件重复上传不生成重复资产。 | 返回既有 asset_id 和当前状态。 |
| 分片上传 | 支持分片大小配置，建议默认 8MB-64MB；每片携带 chunk_index、chunk_hash、total_chunks。 | 缺片或 hash 不一致时拒绝 complete。 |
| 失败重试 | 边端可按指数退避重试；同一批次需记录重试次数和最终失败原因。 | 失败生成 error_code、error_message、retryable。 |
| 完整性校验 | 上传完成后校验文件大小、SHA256/MD5、视频可读性、时长、fps、编码格式。 | 校验通过进入 ingested，失败进入 ingest_failed。 |
| 事件日志对齐 | 如边端上传采集开始/结束、相机在线/离线、掉帧、时间偏移、人工按钮、扫码或任务事件日志，事件必须包含 timestamp_ms 或 record_start_time，并提供 camera_event_log_path 或 task_event_log_path。 | 云端按 capture_session_id、clip_id 和 timestamp_ms 与视频时间轴对齐；一期只保存和展示日志索引，不做复杂硬件控制逻辑解析。 |
| 触发上传阈值 | “采集到一定量后上传”的阈值由边端配置或项目配置管理，不在本平台硬件侧实现。 | 云端记录配置版本和上传批次，不判断边端触发策略合理性。 |
| camera_set 多路相机成组上传 | 同一配药任务应按 camera_set 配置上传多路视频；每路视频必须携带 capture_session_id、camera_set_id、camera_id、camera_index、enabled、sync_group_id 和 time_offset_ms；camera_role、mount_position 可填写 unknown/custom 并后续补齐。 | 云端按 capture_session_id/sync_group_id 关联多路视频；缺少 camera_set 中启用的视频流、关键证据视角缺失或时间偏差超过阈值时，根据影响范围进入 stream_warning 或 session_warning，并允许人工确认后继续。 |
| 相机编号映射 | camera_id 可先使用 cam_01、cam_02、cam_03 等临时编号；正式编号、序列号、线束编号后续补充。 | 平台必须保留 camera_id_status、formal_camera_id、camera_serial_number 等字段或映射表，确保临时编号替换时不破坏历史数据和标注结果。 |
| RGB-D 数据边界 | 一期 MVP 默认只接收、标注和导出 RGB 视频；depth_path、point_cloud_path、ir_path、depth_aligned_to_rgb 等字段仅作为扩展预留。 | 云端对象模型保留字段，但不把深度图、点云、RGB-D 对齐、3D 融合或手眼标定纳入一期验收。 |

11.5 接口通用要求

除具体业务接口外，平台接口应统一遵循以下通用约束，便于边端、标注工具、算法侧和后台任务稳定对接。

| 要求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 鉴权方式 | 接口需支持统一身份认证和权限校验，普通标注员不得访问原始未脱敏视频和全量导出接口。 |
| 错误码规范 | 错误响应包含 error_code、error_message、retryable 和 request_id。 |
| 幂等键 | 上传、创建任务、导出等写操作支持 idempotency_key 或业务唯一键，避免重复资产和重复任务。 |
| 分页规则 | 列表接口统一使用 page/page_size 或 cursor，返回 total 或 next_cursor。 |
| 请求追踪 | 所有接口记录 request_id/trace_id，便于跨服务排查和审计。 |
| 异步任务 | 清洗、导出、批量同步等任务型接口返回 job_id，并提供任务状态查询接口。 |
| 限流与超时 | 大文件上传、批量导出和外部工具同步需配置限流、超时和失败重试策略。 |
| OpenAPI 文档 | 关键接口应提供 Swagger/OpenAPI 文档，并随版本变更维护。 |

12. 非功能需求与合规要求

12.1 性能要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 上传 | 支持大视频文件分片上传；单文件建议支持至少 2GB；上传失败可重试。 |
| 列表查询 | 常用筛选条件下 3 秒内返回第一页结果。 |
| 视频预览 | 支持在线播放脱敏视频；支持关键帧缩略图快速预览。 |
| 标注同步 | 外部标注工具任务完成后，结果同步延迟不超过 5 分钟。 |
| 清洗任务 | 支持异步执行，前端可查看进度和结果。 |
| 数据集导出 | 支持后台任务，导出完成后通知用户并生成校验文件。 |

12.2 安全与隐私要求

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 访问控制 | 基于角色和项目授权访问数据，标注员默认不可访问原始未脱敏视频。 |
| 脱敏优先 | 真实医院数据进入标注池前应优先完成隐私检测或脱敏确认。 |
| 传输加密 | 上传、预览、下载接口使用 HTTPS 或院内安全链路。 |
| 存储加密 | 敏感数据存储层建议加密，密钥由管理员控制。 |
| 审计日志 | 查看原始视频、下载数据集、修改标注、删除数据、变更权限必须记录。 |
| 导出审批 | 正式训练集导出需记录用途、申请人、审批人、数据版本、导出路径。 |
| 最小化原则 | 训练集默认不包含患者姓名、病历号、完整处方文本、操作人员真实身份信息。 |

合规提示：医疗健康信息、个人图像、身份识别信息等敏感数据必须按最小可见、授权访问、脱敏处理和可审计导出的原则管理。

12.3 可维护性要求

标签体系、清洗规则、数据集准入规则必须配置化和版本化。

所有后台任务需要可重跑、可取消、可查看失败原因。

视频文件、标注文件、清洗报告、导出包之间必须通过 capture_session_id、clip_id、camera_id 和 version 关联。

系统应提供数据迁移脚本和备份恢复机制。

关键接口应提供 Swagger/OpenAPI 文档，便于边端和算法侧对接。

13. 验收标准

说明：本章验收指标用于一期 MVP 流程跑通、数据闭环验证和标注规范稳定性初筛，不代表正式模型训练效果、泛化能力或最终数据质量统计结论。正式模型评估应在样本规模、人员、设备、批次、光照和配药任务类型充分扩展后单独开展。

| 验收模块 | 一期验收标准 |
| --- | --- |
| 数据接收 | 能够接收至少 20 组配药舱内多相机采集样例，每组 capture_session 按当前 camera_set 配置包含多路 RGB 视频及元数据；元数据必填 capture_session_id、device_id、camera_set_id、expected_camera_count、camera_id、camera_index、enabled、sync_status、time_offset_ms、camera_layout_version；camera_layout_version 未定时可使用 layout_unknown；camera_model、camera_role、mount_position、camera_serial_number 可建议填写或后续补齐；失败文件有明确错误原因；可按 capture_session、批次、设备、型号和相机角色查询。 |
| 数据管理 | 能够按日期、设备、场景、状态、质量、隐私、标注状态筛选；详情页可预览视频并查看状态流转。 |
| 前置清洗 | 能够识别并标记 non_target_scene、无法读取、严重模糊/过暗/过曝、隐私风险、missing_stream、sync_warning、camera_blocked。 |
| 标注管理 | 能够创建 P0 标签体系和任务；支持 session 级 Step 标注、camera 级 Object 标注；标注员提交结果；复核员通过或退回；系统记录修改历史。 |
| 标注范围 | 必须支持 5 个 P0 Step、9 个 P0 标注项（8 类 P0 普通对象 + privacy_region 隐私标注层）、4 个可观察异常、7 个 Quality 标签。 |
| 后置清洗 | 能够检查时间越界、标签非法、P0 对象漏标、隐私未处理、缺失视频流、同步异常、session 跨 split 泄漏风险，并输出报告。 |
| 数据集构建 | 能够创建冻结版本并导出 manifest.jsonl、action_segments.jsonl、objects_coco.json、label_schema、split 和 README；manifest 必须包含 streams 数组。 |
| 权限审计 | 不同角色访问范围不同；下载、删除、修改、导出有审计记录。 |

13.1 MVP 验收样例

上传 20 组配药舱内多相机采集样例，每组 capture_session 按当前 camera_set 配置包含多路 RGB 视频及元数据。

选择 10 组 capture_session 进入标注项目，完成 session 级 Step 时间段标注和 camera 级关键对象标注。

复核通过至少 8 组，退回并重标至少 1 组。

执行清洗任务，输出每组 session 及每路 camera stream 的质量状态、同步状态和清洗原因。

生成 dataset_v0.1，包含 split 文件；小样本阶段可采用 pilot/holdout，样本充足后再采用 train/val/test；并包含 manifest.jsonl（含 streams 数组）、action_segments.jsonl、objects_coco.json、label_schema.json 和 README。

13.2 标注与数据质量量化指标

| 指标 | 一期建议阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Step 边界误差 | 试运行允许 ±1s；稳定后目标 ±0.5s | 只统计 5 个 P0 Step。 |
| 目标框 IoU | P0 大类对象在 visible 或 partially_occluded 条件下抽检 IoU >= 0.5 | heavily_occluded、out_of_view、透明/强反光对象可单独统计，不作为一期硬性 IoU 失败依据；针头、针帽、瓶盖等 P1 小目标后续单独定义阈值。 |
| 双人标注一致率 | P0 Step 标签一致率 >= 85% | 用于判断标签定义和培训是否稳定。 |
| P0 对象漏标率 | 抽检漏标率 <= 5% | 按 8 类 P0 普通对象统计；privacy_region 按隐私漏检/脱敏检查单独统计。 |
| 复核通过率 | 试运行阶段目标 >= 80% | 低于阈值说明标签体系或培训材料需要修订。 |
| 隐私漏检 | 正式导出前必须为 0 | 患者信息、人脸、工牌、医嘱单、屏幕敏感信息不得进入训练导出。 |
| 数据集防泄漏 | 同一 capture_session_id 下所有 camera stream 必须进入同一 split；同一设备/日期/批次/任务 ID 不应同时进入 train 与 test。 | 用于避免多相机同源数据泄漏导致评估结果虚高。 |

14. 实施里程碑

| 阶段 | 周期建议 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 需求确认 | 1 周 | 确认一期 MVP 范围、P0 标签、元数据、角色权限、验收范围。 | 需求文档 V1.1.13、P0 标签字典 V1.1.13、接口草案。 |
| M1 云端数据管理 MVP | 2-3 周 | 实现上传接收、入库校验、资产列表、详情页、状态流转。 | 可演示的数据资产管理后台。 |
| M2 标注闭环 | 2-3 周 | 实现标注项目、任务分配、结果回传、复核退回。 | 一批完成复核的 capture_session。 |
| M3 清洗与质检 | 2 周 | 实现质量检测、隐私风险标记、重复检测、标注规则检查。 | 清洗报告和隔离区。 |
| M4 数据集版本 | 1-2 周 | 实现数据集筛选、划分、冻结、导出。 | dataset_v0.1/v1.0 导出包。 |
| M5 优化扩展 | 持续 | 接入自动预标注、统计看板、主动学习、更多任务格式。 | 平台增强版本。 |

15. 风险与待确认事项

15.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 建议措施 |
| --- | --- | --- |
| 真实采集 session 不足 | 无法确定真实标签边界和清洗阈值。 | 尽快拿到 5-10 组原始 capture_session，做帧级观察和标注试运行。 |
| 隐私风险未闭环 | 数据无法进入标注或训练，存在合规风险。 | 先建立 privacy_status 和脱敏流程，未确认数据默认隔离。 |
| 标注粒度过细 | 成本过高、进度失控、标注一致性差。 | V1 只做 Step + 关键对象 + 异常/质量标签。 |
| 药品包装相似 | 仅靠视频难以判断药品正确性。 | 预留扫码事件、医嘱任务号、药柜日志等字段。 |
| 训练/测试泄漏 | 评估结果虚高。 | 划分时按 capture_session、设备、日期、批次和任务 ID 分组。 |
| 开源工具集成不稳定 | 任务同步和格式转换出错。 | 平台内部建立统一 AnnotationResult 数据模型，外部工具只作为输入输出。 |
| 多路相机时间不同步或覆盖不一致 | 同一任务下不同视角无法准确对齐，影响复核、清洗和数据集划分；关键证据视角或近景视角缺失会影响 P0 标注质量。 | 上传元数据必须记录 camera_set_id、expected_camera_count、received_camera_count、camera_id、camera_index、sync_group_id、time_offset_ms 和 sync_status；camera_role、mount_position 可先填写 unknown/custom，后续通过 camera_set 配置补齐；一期只做成组管理和人工辅助查看，不做自动多视角融合。 |
| 临时相机编号后续替换 | 如果后端把临时 camera_id 当作唯一业务语义，设备定型后更换正式编号可能导致历史数据、标注和导出包难以追溯。 | camera_set_id、camera_index、camera_layout_version 和 capture_session_id 必须稳定；camera_role、mount_position 可通过映射表后补；camera_id 替换需通过映射表和版本记录完成，不直接破坏历史数据。 |
| 深度/点云过早进入一期 | 若一期同时处理 RGB、Depth、IR、点云和 RGB-D 对齐，会显著增加数据管理、标注和导出复杂度。 | 一期只验收 RGB 视频闭环；深度图、点云、有效区域遮罩和 3D 融合作为 P1/P2 扩展。 |

15.2 待确认事项

当前 camera_set 的最终相机数量、安装位置、正式 camera_id、线束编号、相机型号、分辨率、帧率、同步方式和是否启用深度流。

后续是否纳入口服药分装、扫码核对、贴签交接等子场景，以及对应标签是否单独收敛。

是否能够拿到扫码枪、智能药柜、HIS/医嘱系统的事件日志。

医院是否允许原始视频进入云端，还是必须院内私有化部署。

标注工具选型：CVAT、Label Studio、自研时间轴页面或混合模式。

第一版验收数据量：capture_session 数量、stream 数量、总时长和目标标签覆盖范围。

训练侧最终希望导出的格式和模型任务类型。

16. 后续扩展与架构预留

以下能力不纳入第一阶段验收，但平台设计应在数据模型、接口、权限和版本机制上预留扩展空间，避免后续推倒重来。

| 扩展方向 | 预留设计 | 阶段建议 |
| --- | --- | --- |
| 多医院、多科室、多项目隔离 | 数据模型保留 hospital_id、department_id、project_id、权限域和脱敏展示策略。 | P1/P2 |
| 标签体系版本升级与映射 | 标签 schema 必须版本化，支持新增、废弃、合并标签以及旧版本映射。 | P0 预留 |
| 清洗规则版本升级 | 清洗规则、阈值和执行结果需记录版本，支持同一批数据按不同规则复跑。 | P0 预留 |
| 自动预标注 | 模型输出作为候选标注进入平台，由人工确认后才能成为正式标签。 | V2 |
| 主动学习与难例回流 | 保留 low_confidence、review_reject、model_disagreement 等字段，用于后续挑选难例。 | V2/V3 |
| 外部事件日志对齐 | 预留扫码枪、HIS/EMR、药柜、边端按钮事件等日志字段，并按 capture_session_id + timestamp_ms 对齐；必要时按 camera_id 辅助定位证据视角。 | P0 预留 |
| 数据集差异对比 | 支持比较两个数据集版本的新增、删除、标签变化、清洗规则变化和划分变化。 | P1/P2 |
| 云端/院内私有化部署 | 存储、数据库、对象访问和脱敏策略应支持云端部署或院内私有化部署。 | P1/P2 |
| 存储生命周期与归档 | 原始视频、脱敏视频、中间文件、导出包应支持冷热分层、归档和删除审批。 | P1/P2 |
| 标注工具可替换 | 平台内部使用统一 AnnotationResult，不与 CVAT、Label Studio 或自研标注页强绑定。 | P0 预留 |
| 多视角标定与融合 | 保留 camera_set_id、camera_role、mount_position、coverage_area、sync_group_id、time_offset_ms、camera_layout_version 等字段，为后续跨视角复核、遮挡补充、多路视频同步播放和多视角模型训练预留。 | V2/V3 |
| RGB-D、点云与有效区域遮罩 | 预留 depth_path、point_cloud_path、depth_aligned_to_rgb、valid_work_area、ignore_region、camera_blind_area 等字段，用于后续深度数据、有效区域和忽略区域管理。 | P1/P2 |

附录 A. 标签字典（建议 V1）

A.1 Step 标签

| 标签 | 优先级 | 中文名 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| prepare_workspace | P0 | 准备工位/器具 | 准备托盘、注射器、棉签、药瓶、输液容器等。 |
| retrieve_medicine | P0 | 取药/取耗材 | 取用药瓶、安瓿、西林瓶、输液容器或相关耗材。 |
| prepare_dose | P0 | 剂量处理/配制 | 抽吸、推注、稀释、混匀、排气、消毒接口等核心配制动作。 |
| final_review | P0 | 最终复核/观察 | 观察针筒刻度、液体状态、瓶口、标签或托盘；不判断正确性。 |
| cleanup | P0 | 清理/废弃处理 | 处理棉签、针帽、瓶盖、包装、锐器盒或医疗废弃物。 |
| read_order | 可选 | 查看医嘱/任务单 | 画面中出现屏幕、纸质医嘱、任务单或药品清单时标注。 |
| verify_medicine | 可选 | 核对/扫码候选 | 明显查看标签、扫码、对照包装或停顿确认时标注；不判断结果。 |
| package_label | 可选 | 分装/贴签 | 出现封装、贴签、放入药袋/药杯/输液袋时标注。 |
| place_delivery | 可选 | 放入药车/交接区 | 出现放入药车、交接区或指定区域时标注。 |
| draw_liquid / inject_or_transfer / mix_solution 等 | P1 | 细分动作 | 仅用于试运行，不作为一期验收标签。 |
| event_exception | 附加 | 异常事件 | 重新核对、暂停确认、遮挡中断等作为附加标签，不作为主 Step。 |

A.2 Object 标签

| 标签 | 优先级 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| human_hand | P0 | 手部 | 护士或操作人员手部大类；side=left/right/unknown、glove_visible、role=nurse/assistant/unknown 作为属性。 |
| syringe | P0 | 注射器 | 针筒、活塞和可见注射器主体；needle_visible、cap_visible 作为属性。 |
| medicine_container | P0 | 药品容器 | 药瓶、西林瓶、安瓿统一标签；container_type=vial/ampoule/bottle/unknown。 |
| infusion_container | P0 | 输液/溶媒容器 | 输液袋、输液瓶、溶媒瓶统一标签。 |
| cotton_swab | P0 | 棉签/棉片 | 消毒或擦拭相关耗材。 |
| cap_or_stopper | P0 | 瓶盖/胶塞/盖帽 | 与打开、封闭、废弃动作相关；针帽可作为属性或 P1。 |
| tray | P0 | 托盘/操作区 | 放置药品或耗材的托盘、金属盘或操作区。 |
| waste_container | P0 | 废弃物容器 | 医疗废弃物容器、锐器盒或临时废弃物放置区。 |
| privacy_region | P0 | 隐私区域 | 患者姓名、病历号、人脸、工牌、医嘱单、屏幕和标签敏感字段。 |
| needle / needle_cap / sharp_container / medicine_package | P1/属性 | 小目标或扩展对象 | 边界稳定或样本量足够后再单独标注。 |
| barcode_scanner / label / screen_or_order | 扩展 | 核对或隐私相关对象 | 真实采集出现且合规条件满足后再扩展；敏感内容优先 privacy_region。 |

A.3 Quality 与 Exception 标签

| 类别 | 标签 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Observable Exception | recheck | 二次确认药品、标签、任务信息或操作结果；P0 可标注。 |
| Observable Exception | pause_confirm | 操作暂停并进行确认或等待；P0 可标注。 |
| Observable Exception | occlusion_interrupt | 关键操作被严重遮挡或中断；P0 可标注。 |
| Observable Exception | unknown_exception | 观察到异常但无法归类，提交复核；P0 兜底。 |
| Observable Exception | long_search | 长时间查找或反复搜索目标物；P1 试运行。 |
| Confirmed Exception | barcode_fail / medicine_mismatch / task_abort / wrong_dose / missing_review / wrong_location | 需外部业务真值或专家确认；一期不作为训练真值。 |
| Quality | blur | 画面模糊。 |
| Quality | dark | 画面过暗。 |
| Quality | overexposed | 画面过曝。 |
| Quality | occluded | 关键对象被遮挡。 |
| Quality | privacy_risk | 可能包含患者、医嘱、屏幕、工牌等敏感信息。 |
| Quality | non_target_scene | 非配药目标场景。 |
| Quality | duplicate | 重复或近重复样本。 |

附录 B. 字段摘要

B.1 manifest 字段摘要

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| capture_session_id | 必须记录；作为训练/验证/测试划分的最小单位。 |
| streams | 必须记录按 camera_set 配置启用的多路 camera stream 的 camera_id、camera_index、video_path 和 stream_status；camera_role、mount_position 可填写 unknown/custom 并后续补齐。 |
| split | 必须记录 pilot、holdout、train、val 或 test，且同一 session 不得跨集合。 |
| status | 必须记录 session_status、pre_clean_status、post_clean_status、privacy_status。 |
| annotation_path | 必须能定位 Step 标注和 Object 标注文件。 |

B.2 标注结果字段摘要

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| capture_session_id | 必须记录，一组配药操作只标一套 Step 时间段。 |
| steps | 包含 label、start_time、end_time、confidence、evidence_cameras。 |
| objects | 对象框按 camera_id 记录，不强制一期做跨相机 object_id 统一。 |
| review_status | 必须记录复核通过、退回或待复核状态。 |
| label_schema_version | 必须记录标签版本，保证后续数据集可复现。 |

附录 C. 参考资料与工具选型依据

| 类别 | 资料/工具 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频标注 | CVAT - https://github.com/cvat-ai/cvat | 一期可优先采用，支持视频目标框、跟踪、COCO/YOLO 导出和 API 集成。 |
| 多类型标注（可选） | Label Studio - https://github.com/HumanSignal/label-studio | 若后续需要更复杂审核表单或多模态标注再接入。 |
| 数据集浏览（可选） | FiftyOne - https://docs.voxel51.com/ | 后续用于视觉数据集浏览、标签检查和样本筛选。 |
| 格式转换（可选） | Datumaro - https://github.com/open-edge-platform/datumaro | 后续用于数据格式转换、合并和校验。 |
| 隐私合规 | 中华人民共和国个人信息保护法 | 涉及个人图像、医疗健康等敏感个人信息处理规则。 |
| 数据安全 | 网络数据安全管理条例 | 网络数据处理活动安全管理要求。 |
| 医疗机构安全 | 医疗卫生机构网络安全管理办法 | 医疗卫生机构网络安全和数据安全管理要求。 |

后续建议：先用 5-10 组同类“注射/输液配制多相机”capture_session 验证 P0 最小闭环。试运行只考核 5 个 P0 Step、9 个 P0 标注项（8 类 P0 普通对象 + privacy_region 隐私标注层）、4 个可观察异常和 3 个必需导出文件；Substep、小目标细分、更多导出格式和流程质检均作为 P1/V2。